РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49

01.03. 2018 г.                                                                                    х. Курганный

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения» Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 183 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»», по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Курганенского сельского поселения	Н.В. Батманова

Приложение

- к постановлению Администрации

- Курганенского сельского поселения

- от 01.03.2018 г. № 49

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»  ЗА 2017 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по состоянию на 1 января 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1. | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | В течение года | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | В течение года | Местный бюджет | 262700,00 | 248229,46 | 81,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Содержание и ремонт других объектов благоустройства | В течение года | Местный бюджет | 108400,00 | 88161,68 | 81,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Орловского района | 699300,00 | 696258,21 | 99,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Уплата налога на имущество организации и иных платежей | В течение года | Местный бюджет | 2100,00 | 829,00 | 39,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | В течение года | Местный бюджет | 3400,00 | 3334,59 | 98,1 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Итого программе |  | ВСЕГО | 1075900,00 | 1036812,94 | 96,4 |
|  |  |  | В том числе: Местный бюджет | 376600,00 | 340554,73 | 90,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Орловского района | 699300,00 | 696258,21 | 99,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» Администрацией Курганенского сельского поселения принято четыре постановления о внесении изменений в муниципальную программу Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

№ 29 от 27.02.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 183»

№ 80 от 05.06.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 183»

№ 155 от 02.11.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 183 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»»»

№ 195 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 183 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»»»

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Курганенского сельского поселения от 29.12.2016 года №32 «О бюджете Курганенского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2017 год составляет 1036,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Курганенского сельского поселения – 340,6 тыс. руб.

В программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» включены мероприятия:

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

Организация и содержание уличного освещения;

Уплата налога на имущество организации и иных платежей;

Организация и содержание мест захоронения (без финансирования);

Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» в 2017 году предусматривалось 1075,9 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 376,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1036,8  тыс. рублей, или 96,4 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год ( рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 376600,00 | 340554,73 | 90,4 |
| Бюджет Орловского района | 699300,00 | 696258,21 | 99,6 |
| Всего | 1075900,00 | 1036812,94 | 96,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2017 году муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | - повышение качества жизни населения |
| - Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Курганенского сельского поселения | 01.01.2017 | - 31.12. 2017 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Администрация Курганенского сельского поселения | 01.01.2017 | - 31.12. 2017 г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| - Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |
| Содействие капитальному ремонту многоквартирных домов, разработке и (или) изготовлению проектно-сметной документации, проведению энергетических обследований многоквартирных домов | Глава Курганенского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан |
| Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Глава Курганенского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017 | 31.12.2020 | освещение изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ |
| Основное мероприятие Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Глава Курганенского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта. |
| Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Курганенского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- Выполнение программных мероприятий повысило качество жизни населения Курганенского сельского поселения обеспечены чистота и порядок на территории сельского поселения.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной подпрограммы (целевой параметр – 100%).

В 2017 году муниципальная программа Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» исполнена на 96,4 %. Запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            М.П. Орехова