РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 57

29.04.2015 г.                                                                                      х. Курганный

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 13.09.2014 г. № 169 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения» Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 191 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»», по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Курганенского

сельского поселения	М.П. Орехова

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Курганенского сельского поселения

- от 29.04.2015 г. № 57

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» ЗА 2014 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по состоянию на 1 января 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования | В течение года | Местный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Информационная поддержка политики энергосбережения | В течение года | Без финансирования | - | - | - |
|  | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | В течение года | Без финансирования | - | - | - |
|  | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | В течение года | Без финансирования | - | - | - |
|  | Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | В течение года | Без финансирования | - | - | - |
|  | Итого программе |  | ВСЕГО | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 |
|  |  |  | В том числе: Местный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» Администрацией Курганенского сельского поселения изменения в муниципальную программу Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  не вносились

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Курганенского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 50 «О бюджете Курганенского сельского поселения Орловского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2014 год составляет 5,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Курганенского сельского поселения – 5,0 тыс. руб.

В программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» включены мероприятия:

Проведение обязательного энергетического обследования

Информационная поддержка политики энергосбережения

Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке,  и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов

Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)

Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения

На реализацию мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2014 году предусматривалось 5,0 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 5,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5,0  тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2014 году муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Курганенского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Проведение обязательного энергетического обследования | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2014 г. | - 31.12. 2014 г. | формирование энергетических паспортов |
| Информационная поддержка политики энергосбережения | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2014 г. | - 31.12. 2014 г. | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения |
| Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2014 г. | - 31.12. 2014 г. | уменьшение потребления энергоресурсов |
| Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2014 г. | - 31.12. 2014 г. | уменьшение потребления электроэнергии |
| Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере области | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2014 г. | - 31.12. 2014 г. | систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- В результате выполнения программных мероприятий сформирован энергетических паспортов, повышен уровень подготовки в сфере энергосбережения, уменьшается потребление энергоресурсов и электроэнергии на территории Курганенского сельского поселения.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В 2014 году муниципальная программа Курганенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» исполнена на 100,0 %. Запланированные мероприятия исполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной,

- Ведущий специалист                                                            М.П. Орехова