РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 70

25.05.2017 г.                                                                             х. Курганный

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне - зимний период 2017 – 2018 г.г.

Во исполнение постановления Администрации района от 23.05.2017 года № 322 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне- зимний период 2017– 2018 г.г.» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инфраструктуры и социальной сферы на территории сельского поселения в осенне – зимний период 2017 - 2018г., Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы на территории сельского поселения к эксплуатации в осенне - зимний период 2017-2018г.г. (приложение 1).

2. Заведующему финансовым отделом Ильченко Г.Н. обеспечить своевременное финансирование расходов определенных в бюджете поселения, освоить денежные средства из источников всех уровней по целевому назначению и в срок.

3. Рекомендовать собственникам снегоочистительной  техники оказывать взаимодействие в ликвидации гололёда и снежных заносов в зимний период 2017-2018 г.

4. Персональную ответственность за подготовку объектов к работе в осенне-зимний период, рекомендовать руководителям всех форм собственности, обеспечить исполнение.

5. Контроль за выполнением постановления, возлагаю на специалиста по коммунальному хозяйству Горбанёва С.В.

Глава Администрации

Курганенского сельского поселения                                  Н.В. Батманова

Приложение

к постановлению Администрации

Курганенского сельского поселения

от 25.05.2017 г. № 70

План

о проведении ремонтно-профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. на территории Курганенского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Количество | Сумма, тыс.руб | Источник финансирования | Срок исполнения | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУК КСПОР « Курганенский СДК» |
| 1 | Текущий ремонт (побелка, покраска коридоров и фойе), утепление оконных и дверных проёмов, обследование крыши | Директор Ушакова Е.А. |  | 5,0 | местный бюджет | 01.08.2017 г. . | 100 |
| 2 | Текущий ремонт (покраска) заборов, обрезка деревьев | Директор Ушакова Е.А. |  | 1.0 | Местный бюджет | 01.07.2017 г. |  |
| 3 | завоз угля АС. | Директор Ушакова Е.А. | 24.8 | 195,4 | местный бюджет | 01.06.2017 г. |  |
| 4 | завоз дров | Директор Ушакова Е.А. | 2 м3. | 2,0 | спонсорская помощь – ИП Молчанов. | 01.07.2017 г. |  |
| 5 | Провести профилактический ремонт (отопительного котла, насоса, вентилятора, запорной арматуры. электрооборудования) | Директор Ушакова Е.А. |  | 2,0 | местный бюджет | 01.06.2017 г. |  |
| 6 | ревизия противопожарных средств, электрооборудования здания | Директор Ушакова Е.А. |  | -- | - | 01.06.2017 г. |  |
| 7 | Чистка дымоходов | Директор Ушакова Е.А. |  | -- | - | 01.06.2017г. |  |
| 8 | контрольная топка | Директор Ушакова Е.А. |  | -- | - | 01.10..2017 г. |  |
| 9 | Ремонт уличного освещения здания СДК | Директор Ушакова Е.А. |  | 0,5 | местный бюджет | 01.06.2007 г. |  |
| Администрация Курганенского сельского поселения |
| 1 | Закупка угля АС- | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. | 10.8 | 86.2 | Местный бюджет | Июнь 2017г. |  |
| 2 | Ремонт кабинетов администрации (покраска, побелка) | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  |  | Своими силами | до сентября 2017г. |  |
| 3 | Пожарные мероприятия: проверка огнет ушителей | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  | - | Своими силами | 3 квартал 2017 г. |  |
| 4 | Проверка транспорта на предмет неисправности | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  | - | Своими силами | ежемесячно |  |
| Нижнеантоновский СК х. Нижнеантоновский |
| 1 | Текущий ремонт (побелка, покраска коридора и фойе. ремонт печи, утепление оконных и дверных проёмов)необходимое остекление оконных рам | Директор Ушакова Е.А. |  | 2,0 | местный бюджет | 01.06.2017 г. |  |
| 2 | текущий ремонт (покраска) заборов, обрезка деревьев | Директор Ушакова Е.А. |  | 1,0 | местный бюджет | 01.06.2017г. |  |
| 3 | завоз угля- АС- | Директор Ушакова Е.А. | 2.1 | 15,4 | местный бюджет | 01.06.2017г. |  |
| 4 | завоз дров | Директор Ушакова Е.А. | 1 куб | 1,0 | спонсорская помощь – ИП Молчанов. | 01.07.2017г. |  |
| 5 | ревизия противопожарных средств, электрооборудования здания | Директор Ушакова Е.А. |  | -- | - | 01.06.2017 г. |  |
| 6 | чистка дымоходов | Директор Ушакова Е.А. |  | -- | - | 01.06.2017 г. |  |
| 7 | Контрольная топка | Директор Ушакова Е.А. |  | - |  | 01.10.2017 г. |  |
| 8 | Ремонт уличного освещения здания СК | Директор Ушакова Е.А. |  | 0,3 | местный бюджет | 01.06.2017 г. |  |
| Курганенский ФАП х. Курганный |
| 1 | Очистка печи дымохода-1 | Зав. Курганенским ФАПом Медведева Т.В. |  |  | своими силами | До 01.06.2017 |  |
| Детский сад № 10 «Радуга» х. Курганный |
| 1 | Приобретение материалов для ремонта котельной (насосы, бака расширительного. флянцев, труб,кранов | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. | 2 1 | 2,5 | Местный бюджет | 2 квартал. |  |
| 2 | Ревизия системы отопления | Заведующая ДОУ Чувардынская О.Н. |  |  |  | До 15.05 2017 г. |  |
| 3 | Замена бака расширительного | Заведующая ДОУЧувардынская О.Н. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Косметический ремонт Покраска (трубы,панели.двери,полы) побелка (потолок,стены) | Заведующая ДОУЧувардынская |  | 2.5 | Местный бюджет | 2 квартал |  |
| 5 | Чистка дымохода | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. | 1 | -244.00 |  | С 15.04. по 15.05 2017г.. |  |
| 6 | Вывоз шлака | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | - |  | С 15.04. по15.05 2017г. |  |
| 7 | Завоз угля АС- АМ- | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. | 34 т. 10 т на апрель 25,28 тонн (марки АС-20,28 тонн; марки АМ-5.0 | 386.2 Договор на сумму 193.0 | Местный бюджет | Апрель |  |
| 8 | Замена котла-1 | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. | 1 | 200,00 | Местный бюджет | 2 квартал |  |
| 9 | Пробная топка | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | - |  | Сентябрь 2017 г. |  |
| 10 | Косметический ремонт помещений: ,кухня, прачка | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 5,0 | Местный бюджет | До 01.08.2017 г. |  |
| 11 | Замеры сопротивлений | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 5,4 | Местный бюджет | До 01.08.2017г. |  |
| 12 | Поверка весов | Заведующая ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 6.7 | Местный бюджет | До 01.08.2017 г. |  |
| 13 | Ревизия уличного освещения (замена лампочек и плафонов)Ремонт светодиодного прожектора, установка 2 дополнительных светодиодных прожекторов) | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 20.079 | Необходимы деньги на ремонт и установку свето диодных прожекторов | До 01.08.2017 г. |  |
| 14 | Экспертиза качества огнезащитной обработки | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 31.936 | Местный бюджет | Апрель 2017 г. |  |
| 15 | Монтаж аварийного освещения | Заведующий ДОУ чувардынская О.Н. |  | 26.562 | Местный бюджет | Апрель 2017 г. |  |
| 16 | Монтаж пожарной сигнализации (В подвальных помещениях) | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  | 31.936 | Местный бюджет | Апрель2017 г. | - |
| 17 | .Установка пандусов | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н.. |  | ) | Нет днег |  |  |
| 18 | Ремонт пожарного резервуара (имеется смета нет доверенности) | Заведующий ДОУ Чувардынская О.Н. |  |  | Нет денег |  | - |
| 19 | Ремонт пожарной сигнализации (1-й этаж в ДОУ) | Заведующий ДОУ. Чувардынская О.Н. | 45 шлейфов |  | Нет денег |  | - |
| Курганенская СОШ х. Курганный |
| 1 | Покупка и завоз угля АС- | Директор Дубограева Е.Н. | 100.00 | 650 | Местный бюджет | Март-апрель 2017 г. |  |
| 2 | Ремонт крыльца главного входа | Директор Дубограева Е.Н. |  | 234,053 | Местный бюджет | До 15августа 2017 г. |  |
| 3 | Косметический ремонт в столовой (покраска полов,побелка потолка) | Завхоз Исычко С.Ф.. |  | 2.0 | Местный бюджет | Август 2017 г. |  |
| 4 | Косметический ремонт в здании школы, побелка, покраска, покрытие полов линолеумом. | Завхоз Исычко С.Ф. | Водоэмульсионная -10 Половая краска-60 б.белая краска -8 | 20,0 | Местный бюджет | С июня до августа 2017 г. |  |
| 5 | Ремонт наружного туалета. побелка | Завхоз Исычко С.Ф. | 1 | 1.0 | Местный бюджет | Июль 2017 г. |  |
| 6 | Косметический ремонт котельной внутри и снаружи 9ревизия систем оттпления;ревизия котлов) | Завхоз Исычко С.Ф. | 1 | 1.0 | Местный бюджет | Май-июнь 2017г. |  |
| 7 | чистка дымоходов | Завхоз Исычко С.Ф. | 2 |  | Своими силами | Май 2017 г. |  |
| 8 | Поверка манометров | Завхоз Исычко С.Ф. | 2 | 9.4 | Местный бюджет | Август 2017 г. |  |
| 9 | Пробная топка | Завхщз Исычко С.Ф. | 1 |  | Местный бюджет | 10.09.2017 г. |  |
| 10 | Замер сопротивления | Завхоз Исычко С.Ф. | - | 14.4 | Местный бюджет | Август 2017 г.г. |  |
| 11 | Ремонт цоколя школы | Завхоз Исычко С.Ф. |  | 1.5 | Местный бюджет | До 15 августа 2017 г. | -- |
| 12 | Установка мойки в столовой | Завхоз Исычко С.Ф. |  |  | Своими силами | Август 2017 г |  |
| 13 | Установка сушилки для рук возле раковин в гардеробе | Завхоз Исычко С.Ф. |  |  | Своими силами | Август 2017 г |  |
| 14 | Установка раковины и сушилки для рук в туалете для мальчиков | Завхоз Исычко С.Ф. |  | 3.0 | Своими силами | Август «2017 г |  |
| ГУП РО «УРСВ» |
| 1 | х. Курганный Техническое обслуживание электрооборудования | Начальник участка МастафаВ.В. | 1 | -3.0 | Собственные средства | 22.07.2017г. |  |
| 2 | х. Курганный Обваловка водонапорной башни-. | Начальник участка. МастафаВ.В. | 3 шт. | -5.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| 3 | х. Курганный Утепление узловых колодцев -. | Начальник участка. Мастафа В.В. | 3 шт. | 4.0 | Собственные средства | 20.10.2017 г. |  |
| 4 | х. Курганный Ремонт водонапорной башни -. | Начальник участка. Мастафа В.В. | 2 шт | 6.0 | Собственные средства | 25.10.2017 г. |  |
| 5 | х. Курганный Обваловка шахтных колодцев -6 шт. | Начальник участка. Мастафа В.В. | 5 шт. | 5.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| 7 | х. Нижнеантоновский Ремонт водонапорной башни - | Начальник участка Мастафа В.В. | 1 шт. | 4.0 | Собственные средства | 30.11.2017 г. |  |
| 8 | х. Нижнеантоновский Обваловка водонапорной башни - | Начальник участка Мастафа В.В. | 1 шт. | 4.0 | Собственные средства | 20.11.2017 г. |  |
| 9 | х. Нижнеантоновский. Установка отсутствующих люков на узловых колодцах -. | Начальник участка Мастафа В.В. | 4 шт. | 4.0 | Собственные средства | 25.10.2017 г. |  |
| 10 | х. Терновой Обваловка водонапорной башни - | Начальник участка Мастафа В.В. | 1 шт. | 4.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| 11 | х. Терновой Утепление узловых колодцев | Начальник участка Мастафа В.В. | 4 шт. | 4.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| 12 | х. Терновой Установка отсутствующих люков на узловых колодцах | Начальник участка Мастафа В.В. | 4 шт. | 4.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| 13 | х. Верхневодяной Утепление узловых колодцев - | Начальник участка. Мастафа В.В. | 2 шт. | 2.0 | Собственные средства | 25.11.2017 г. |  |
| Территория населенных пунктов |
| 1 | Косметический Ремонт памятников погибшим в ВОВ | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  |  | Своими силами | До 07.05.2017г. |  |
| 2 | Содержание кладбищ | Глава Батманова Н.В. специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  |  | Своими силами | ежеквартально |  |
| 3 | Проводить уборку сухой растительности на клумбах вокруг здания администрации | Глава Батманова Н.В., специалист ЖКХ Горбанёв С.В. |  | - | своими силами | ежемесячно |  |

Ведущий специалист                                      М.П. Орехова